Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1	31/08/2016	Humberto Gonçalves	Comecei o preenchimento do plano de gerenciamento do projeto. Foi descrito a Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade, além de começar a descrever os objetivos do documento.
2	17/10/2016	Humberto Gonçalves	Defini a linha base do projeto.

Sumário

# Objetivos deste documento

Objetivo de desenvolver o Sistema de Clube de Sócios.

# Linha de base do Escopo do Projeto

# Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade

O projeto tem 4 membros, onde entre eles há o diretor, analista, programador e o testador.
O gerente tem a responsabilidade de gerenciar o projeto e comunicar-se com o cliente.
O analista deve estudar os requisitos do projeto e estruturar como será desenvolvido o sistema.
O programador tem a responsabilidade pela criação do sistema, baseado nos requisitos levantados.
O testador tem a responsabilidade de testar o sistema e conferir se o mesmo está cobrindo todos os requisitos solicidado.
# Cronograma de Execução e Orçamento do Projeto
  1. subentrega 1 - Documentacao e Requisitos. 28/10.
  2. subentrega 2 - Banco de dados. 07/10.
  3. subentrega 3 - Interface. 19/11.
  4. subentrega 4 - Back-end. 03/11.
  5. subentrega 5 – Testes – 07/11.

# Como será medido o Progresso do Projeto
O projeto será medido pela avaliação dos prazos do projeto.
# Gestão da Comunicação
A comunicação e o controle de versionamento e tarefas serão realizado através do Github.

# Gestão de mudança de Escopo

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Reginaldo Ré	31/08/16
Gerente do Projeto	Humberto Gonlçaves	31/08/16