Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1	31/08/2016	Humberto Gonçalves	Comecei o preenchimento do plano de gerenciamento do projeto. Foi descrito a Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade, além de começar a descrever os objetivos do documento. Foi descrito possíveis riscos e problemas, além da gestão da comunicação.

Sumário

# Objetivos deste documento

[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado]
[Explicação: O Plano de gerenciamento do projeto está preenchido baseado nos processos adotados na Metodologia PMO. Adapte-o conforme sua necessidade.]
Descrever junto com seus planos auxiliares, como o projeto será executado, controlado, monitorado e encerrado.
Além de servir como guia para a equipe durante todo o projeto.

# Linha de base do Escopo do Projeto
[Descrição detalhada do escopo do projeto]
A Linha de base do escopo é composta pelos seguintes documentos em anexo:
- Declaração do escopo do projeto;
- Estrutura analítica do projeto - EAP;
- Dicionário da EAP.
A Declaração do escopo do projeto contém:
- Situação atual e justificativa do projeto;
- Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto;
- Premissas do projeto;
- Restrições do projeto.

# Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade

O projeto tem 4 membros, onde entre eles há o diretor, analista, programador e o testador.
O gerente tem a responsabilidade de gerenciar o projeto e comunicar-se com o cliente.
O analista deve estudar os requisitos do projeto e estruturar como será desenvolvido o sistema.
O programador tem a responsabilidade pela criação do sistema, baseado nos requisitos levantados.
O testador tem a responsabilidade de testar o sistema e conferir se o mesmo está cobrindo todos os requisitos solicidado.
# Cronograma de Execução e Orçamento do Projeto
[Baseado na EAP, defina tarefas, duração, Início, Término e Recursos necessários. Esta seção será criada automaticamente a partir do MS Project. Saiba mais em Criar o cronograma e o orçamento do projeto]
Veja cronograma em anexo.
Para visualizar o prazo, use a visão PMO-Gantt Chart.
Para visualizar os custos, use a visão PMO-Custos do cronograma.

# Como será medido o Progresso do Projeto
[Defina como será medido o progresso do projeto. ]
Através do Gerenciamento do valor agregado e de seus indicadores de prazo e custo (SPI & CPI) e semáforos para indicar o progresso do projeto.
Os critérios serão:
Indicador	Verde	Amarelo	Vermelho
SPI	>= 1.0	>= 0.9 < 1.0	< 0.9
CPI	>= 1.0	>= 0.9 < 1.0	< 0.9

Para isso, a linha base de tempo e custos é salva após a conclusão do planejamento.
Após isso, será feito o acompanhamento semanal entre o planejado (linha de base salva) com o realizado.
A comunicação dos indicadores será feita através do Status Report Semanal no tópico Sumário Executivo.

# Gestão de Riscos e Problemas
[Liste os riscos e estratégias associadas, considerando os itens Severidade, Probabilidade, Impacto, Ação.
Liste os problemas considerando os itens Severidade, Urgência, Impacto, Ação.
Esta seção será criada a partir do template de Registro dos riscos e dos problemas.xlsx. ]
Veja o Registro dos riscos e dos problemas.xlsx em anexo.

# Gestão da Comunicação
A comunicação e o controle de versionamento e tarefas serão realizado através do Github.

# Gestão de mudança de Escopo
[Defina os critérios e fluxo de aprovação para as mudanças de escopo]
Toda mudança deverá ser solicitada através do formulário e enviada ao Gerente de Projeto por e-mail, o Gerente de Projeto fará sua avaliação, incluirá no Log de Mudanças e encaminhará para aprovação do patrocinador do projeto. O Log de Mudanças ficará na pasta do projeto e conterá todas as solicitações com seu status atualizado, mesmo que ela seja rejeitada.

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Reginaldo Ré	31/08/16
Gerente do Projeto	Humberto Gonlçaves	31/08/16