Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1	31/08/2016	Humberto Gonçalves	Comecei o preenchimento do plano de gerenciamento do projeto. Foi descrito a Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade, além de começar a descrever os objetivos do documento.
2	17/10/2016	Humberto Gonçalves	Defini a linha base do projeto.

Sumário

# Objetivos deste documento

Objetivo de desenvolver o Sistema de Clube de Sócios.

# Linha de base do Escopo do Projeto

# Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade

O projeto tem 4 membros, onde entre eles há o diretor, analista, programador e o testador.
O gerente tem a responsabilidade de gerenciar o projeto e comunicar-se com o cliente.
O analista deve estudar os requisitos do projeto e estruturar como será desenvolvido o sistema.
O programador tem a responsabilidade pela criação do sistema, baseado nos requisitos levantados.
O testador tem a responsabilidade de testar o sistema e conferir se o mesmo está cobrindo todos os requisitos solicidado.
# Cronograma de Execução e Orçamento do Projeto
  1. subentrega 1 - Documentacao e Requisitos. 15/10
  2. subentrega 2 - Banco de dados. 30/10
  3. subentrega 3 - Interface. 15/11
  4. subentrega 4 - Back-end. 30/11
  5. subentrega 5 - Front-end.

# Como será medido o Progresso do Projeto
[Defina como será medido o progresso do projeto. ]
Através do Gerenciamento do valor agregado e de seus indicadores de prazo e custo (SPI & CPI) e semáforos para indicar o progresso do projeto.
Os critérios serão:
Indicador	Verde	Amarelo	Vermelho
SPI	>= 1.0	>= 0.9 < 1.0	< 0.9
CPI	>= 1.0	>= 0.9 < 1.0	< 0.9

Para isso, a linha base de tempo e custos é salva após a conclusão do planejamento.
Após isso, será feito o acompanhamento semanal entre o planejado (linha de base salva) com o realizado.
A comunicação dos indicadores será feita através do Status Report Semanal no tópico Sumário Executivo.

O progresso será medido a cada entrega sucessida, ou seja, à partir da entrega será contabilizado se aquela fase foi feita com sucesso, se não foi entregue então não foi completada com sucesso.

# Gestão da Comunicação
A comunicação e o controle de versionamento e tarefas serão realizado através do Github.

# Gestão de mudança de Escopo
[Defina os critérios e fluxo de aprovação para as mudanças de escopo]
Toda mudança deverá ser solicitada através do formulário e enviada ao Gerente de Projeto por e-mail, o Gerente de Projeto fará sua avaliação, incluirá no Log de Mudanças e encaminhará para aprovação do patrocinador do projeto. O Log de Mudanças ficará na pasta do projeto e conterá todas as solicitações com seu status atualizado, mesmo que ela seja rejeitada.

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Reginaldo Ré	31/08/16
Gerente do Projeto	Humberto Gonlçaves	31/08/16